WZÓR UMOWY

GPG.50.2017/1/2/3.SL

zawarta w dniu .09.2016 r. w Prabutach pomiędzy: Miastem i Gminą Prabuty, z siedzibą przy ul. Kwidzyńskiej 2, 82-550 Prabuty (NIP: 581-14-90-029; REGON 000529315), reprezentowanym przez:

- Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty – Marka Szulca

zwanym dalej “Zamawiającym”,

a

, reprezentowaną przez:

- ,

zwanym dalej „Wykonawcą”,

w wyniku wyboru wykonawcy dla zamówienia nie przekraczającego równowartości kwoty 30 000 euro została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

  - Przedmiotem zamówienia jest mechaniczne ścinanie poboczy w pasie dróg gminnych na terenie gminy Prabuty w ilości ok. 22 650 m².

  - Lokalizacja poboczy:

              - Zadanie nr 1:

- Droga nr 248030G (Kałdowo dr. z płyt betonowych) – długość 2 x 1200 mb (prawa i lewa strona) – ilość ok. 3 600 m².

- Droga nr 248043G (Sypanica do zabud. nr 41, 42 ) – długość 2 x 1500 mb (prawa i lewa strona) – ilość ok. 3 000 m².

- Droga nr 248031G (Sypanica przez wieś – Kałdowo ) - – długość 2 x 1000 mb (prawa i lewa strona) – ilość ok. 2 000 m².

Zakres robót obejmuje:

- Ścinkę poboczy wykonana mechanicznie przez ścięcie miejsc zawyżonych.

- Załadowanie nadmiaru urobku na samochód samowyładowczy i odwiezienie na odległość do 10 km - ziemia do zagospodarowania przez Wykonawcę lub wywóz na byłe składowisko odpadów w Gontach.

- Ścinanie poboczy należy wykonać na szerokości min. 1,5 m po obu stronach jezdni o  grubości średnio  15 cm.

- Ścinanie poboczy należy przeprowadzić ze spadkiem poprzecznym 5% od krawędzi jezdni.

- Odtworzenie rowów oraz ukształtowanie przeciwskarpy na odcinku ok 500 mb na drodze Sypanica – Kałdowo w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.

- Uporządkowanie pasa drogowego po wykonanych robotach.

              - Zadanie nr 2:

- Droga nr 248013G (Pałatyki) – długość 2 x 850 mb (prawa i lewa strona) – ilość ok. 2 550 m².

- Droga nr 248006G (Obrzynowo pętla „północna”) – długość 2 x 2300 mb (prawa i lewa strona) – ilość ok. 4 600 m².

Zakres robót obejmuje:

- Ścinkę poboczy wykonana mechanicznie przez ścięcie miejsc zawyżonych.

- Załadowanie nadmiaru urobku na samochód samowyładowczy i odwiezienie na odległość do 10 km - ziemia do zagospodarowania przez Wykonawcę lub wywóz na byłe składowisko odpadów w Gontach.

- Ścinanie poboczy należy wykonać na szerokości min. 1,5 m po obu stronach jezdni o  grubości średnio  15 cm.

- Ścinanie poboczy należy przeprowadzić ze spadkiem poprzecznym 5% od krawędzi jezdni.

- Odtworzenie rowów oraz ukształtowanie przeciwskarpy w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.

- Uporządkowanie pasa drogowego po wykonanych robotach.

              - Zadanie nr 3:

- Droga nr 248016G (Pilichowo Bożewo) – długość 2 x 850 mb (prawa i lewa strona) – ilość ok. 2 550 m².

- Droga wewnętrzna ( do m. Pólko) - długość 2 x 850 mb (prawa i lewa strona) – ilość ok. 2550 m².

Zakres robót obejmuje:

            - Ścinkę poboczy wykonana mechanicznie przez ścięcie miejsc zawyżonych.

            - Załadowanie nadmiaru urobku na samochód samowyładowczy i odwiezienie na odległość do 10 km - ziemia do zagospodarowania przez Wykonawcę lub wywóz na byłe składowisko odpadów w Gontach.

            - Uporządkowanie pasa drogowego po wykonanych robotach.

            - Ścinanie poboczy należy wykonać na szerokości min. 1,5 m po obu stronach jezdni o  grubości średnio  15 cm.

            - Ścinanie poboczy należy przeprowadzić ze spadkiem poprzecznym 5% od krawędzi jezdni.

  - Dojazd do miejsca wykonania usługi obciąża Wykonawcę.

  - Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem umowy zapoznał się ze wszystkimi warunkami i materiałami, które są niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu umowy.

  - Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem umowy, przy zachowaniu należytej staranności dokonał wizji lokalnej terenu zaplanowanych prac, a także poznał stan faktyczny.

§ 2

- Strony ustalają za przedmiot umowy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości brutto: …………………………………………zł

(słownie: …………………………………../100), w tym 23 % podatek VAT.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1.

§ 3

TERMIN OBOWIĄZYWANIA UMOWY

- Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na dzień podpisania umowy.

- Termin zakończenia przedmiotu umowy: 30 dni od podpisania umowy.

§ 4

- Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty nastąpi na podstawie faktury.

- Podstawą do wystawienia  faktury  będzie  zatwierdzony  przez  Wykonawcę  i  Zamawiającego protokół końcowego odbioru.

- Wykonawca wystawi faktury na Miasto i Gminę Prabuty, ul. Kwidzyńska 2, 82-550 Prabuty, NIP 581 14 90 029.

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury za przedmiot umowy w terminie do 30 dni od daty jej dostarczenia Zamawiającemu wraz z protokołem odbioru robót.

- Należność za złożoną fakturę będzie płatna przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy wskazane w wystawionej fakturze.

- Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu zamówienia, w szczególności do składania zamówień i potwierdzania odbioru przedmiotu umowy jest p. Sylwia Lesik, tel. 55 262 41 52 lub inne upoważnione przez Zamawiającego osoby.

§ 5

W przypadku gdy wykonawca realizował będzie roboty objęte niniejszą umową bez należytej staranności, zasadami BHP, sprzecznie z umową lub nie przystąpi do wykonania przedmiotu umowy w określonym terminie Zamawiający ma prawo:

- nakazać Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robót,

- odstąpić od umowy,

- powierzyć poprawienie lub wykonanie robót objętych umową innym podmiotom na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy,

- potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy należności z tytułu poniesionej szkody,

§ 6

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren objęty robotami i zobowiązuje się do:

- zapewnienia warunków bezpieczeństwa,

- utrzymania go w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych.

- Za wszelkie szkody powstałe w czasie realizacji przedmiotu umowy odpowiada Wykonawca.

§ 7

Strony ustalają, że obowiązującą ich formą odszkodowania będą kary umowne z następujących tytułów:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za niewykonanie przez Wykonawcę przedmiotu umowy w terminie określonym w niniejszej umowie, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy, w wysokości 200 zł za każdy dzień zwłoki,

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 1,0 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1, za każdy dzień liczony od upływu terminu wyznaczonego na ich usunięcie,

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 3 000,00 zł,

- W przypadku gdy poniesiona szkoda przewyższa wartość zastrzeżonych kar umownych zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wartości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar, o których mowa w ust. 1 i 2 z należności z wystawionej faktury za przedmiot umowy.

§ 8

- W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Strony umowy są zgodne, że w razie wystąpienia sporu odnośnie wykonania i wykładni niniejszej umowy będą dążyły do znalezienia rozsądnego, odpowiedniego i zgodnego rozwiązania przed odwołaniem się do sądu.

- Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Integralną część umowy stanowi:

  - oferta Wykonawcy,

- Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących, 2 egzemplarz dla Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

- Umowa zawiera 3 ponumerowane strony.

Zamawiający										   Wykonawca